ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Курская городская организация

Президиум городской организации профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 февраля 2021 г. | г. Курск | №15 |
| --- | --- | --- |

О ходе реализации Проекта

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»

В Курской городской организации Профсоюза

Заслушав информацию специалиста горкома Профсоюза Черниковой В.М., президиум отмечает положительные результаты реализации в Курской городской организации Профсоюза Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» по введению единого электронного профсоюзного билета, работе в Автоматизированной информационной системе (далее – АИС) и сбору статистических данных. За период реализации Проекта с 12 октября 2020 года по сегодняшний день:

- ответственная в городской организации специалист Черникова В.М. принимала активное участие в онлайн-семинарах, организованных Центральным Советом Профсоюза (ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.);

- проведены обучающие семинары в режиме онлайн для председателей и ответственных за электронный учет в первичных профсоюзных организациях прямого подчинения (октябрь-декабрь);

- на основе предложенных материалов Центрального Совета разработаны письменные и видеоинструкции по работе в Автоматизированной информационной системе;

- осуществлялось регулярное консультирование председателей первичных профсоюзных организаций, а также ответственных за работу в АИС в образовательных организациях;

- устраивались очные инструктажи по работе в АИС для председателей первичных профсоюзных организаций и ответственных за работу в АИС в образовательных организациях;

Таким образом, на сегодняшний день на электронном учете в Курской городской организации Профсоюза состоят 8758 членов Профсоюза, что составляет 84,85% от общей численности на 15 февраля 2021 года.

Вместе с тем, некоторые организации испытывают определенные трудности при вводе данных для составления автоматизированного статистического отчета, заполнении паспортов организаций, учётных данных членов Профсоюза, а также заполнении формы учета данных для загрузки в АИС по причине недостаточного уровня навыков работы с персональным компьютером и соответствующей программой.

Ряд профсоюзных организаций по различным причинам еще не приступили к внесению учетных данных членов Профсоюза в АИС (Школы №№ 22, 27, 36, 38, 39, 56, 58, 9 вечерняя, интернат № 3, ДОУ № 67).

Также, на данный момент, подавляющее большинство членов Профсоюза, поставленных на электронный учет, не подключены к мобильному приложению «Федеральная Бонусная программа Profkards».

Президиум горкома Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Курскому городскому комитету Профсоюза (специалист горкома Профсоюза Черникова В.М.):

- продолжить в 2021 году проведение мероприятий по реализации в Курской городской организации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» и обучающих семинаров по работе в АИС;

- обеспечивать информационно-методическое сопровождение деятельности председателей первичных профсоюзных организаций и ответственных за работу в АИС в первичных организациях (обучающие видеоролики и алгоритмы по установке мобильного приложения «Profcards» и регистрации в нем, а также активации личного кабинета на сайте) для обеспечения участия в Федеральной бонусной программе, а также активизировать регистрацию членов Профсоюза в мобильном приложении и на сайте profkards.ru;

- оказать практическую помощь организациям, испытывающим трудности в реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»;

- обеспечить в установленные сроки ведение электронного учета всех членов Профсоюза и переход на электронный профсоюзный билет.

2. Первичным профсоюзным организациям:

- заполнить паспорта профсоюзных организаций или актуализировать данную информацию в срок до 1 марта 2021 года;

- продолжать участие ответственных за работу в АИС, а также председателей первичных профсоюзных организаций в обучающих семинарах Курской городской организации по работе в АИС;

- обеспечить вручение новых профсоюзных билетов в торжественной обстановке, использовать процедуру вручения, а также информацию о бонусной программе для усиления мотивации профсоюзного членства.

3. Первичным профсоюзным организациям, не приступившим к постановке на электронный учет членов Профсоюза (Школы №№ 22, 27, 36, 38, 39, 56, 58, 9 вечерняя, интернат № 3, ДОУ № 67) активно включиться в реализацию Проекта и внести в АИС членов Профсоюза в срок до 15 марта 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя горкома Профсоюза Боеву М.В.

Председатель

Курской городской

организации Профсоюза	М.В. Боева